# Reporte de Revision Pre-Deploy

Sistema de Gestion de Clinicas - CLINICAL

Fecha: 31 de Enero, 2026

## Resumen Ejecutivo

Se realizo una revision completa del sistema para verificar que esta listo para el upgrade del cliente. Se encontraron y corrigieron 2 errores de TypeScript que habrian causado fallo en el build de Vercel.

## Estado del Sistema

| Componente | Estado | Accion |
| --- | --- | --- |
| Frontend (Next.js 16) | CORREGIDO | 2 errores TS arreglados |
| Backend (NestJS) | OK | Compila sin errores |
| Prisma Migrations | REQUIERE ATENCION | Ver seccion de DB |

## Errores de TypeScript Corregidos

Se encontraron 2 errores identicos en componentes de graficos (Recharts) donde el parametro 'percent' no tenia tipo explicito:

- ReportesTab.tsx (finanzas/facturacion/components/)

- page.tsx (finanzas/reportes/)

Solucion aplicada: Se agrego type assertion '(props.percent as number)' para el parametro del label del PieChart.

## Base de Datos (Supabase)

### Problema Detectado

Existe un 'drift' entre el schema de Prisma y las migraciones registradas. Esto significa que algunos cambios fueron aplicados directamente en la base de datos sin registrar en la tabla _prisma_migrations.

Cambios detectados en la BD que no estan en migraciones:

- Tabla 'Tratamiento' agregada

- Columnas 'profesionalId' ahora son NOT NULL en: Inventario, Lote, OrdenCompra, VentaProducto

### IMPORTANTE: NO usar 'prisma migrate reset'

Este comando ELIMINARIA TODOS LOS DATOS del cliente. Nunca ejecutarlo en produccion.

## Pasos para el Deploy Seguro

### Paso 1: Verificar estado de migraciones en Supabase

Conectate a Supabase y ejecuta:

SELECT * FROM _prisma_migrations ORDER BY finished_at DESC;

### Paso 2: Sincronizar migraciones (si hay drift)

Si las migraciones 20260111, 20260112 y 20260122 NO estan en la tabla pero los cambios YA existen en la BD, marcalas como aplicadas:

npx prisma migrate resolve --applied 20260111_add_stock_profesional_columns

npx prisma migrate resolve --applied 20260112_add_tratamiento

npx prisma migrate resolve --applied 20260122223311_sync_check

### Paso 3: Regenerar Prisma Client

cd backend && npx prisma generate

### Paso 4: Deploy Frontend en Vercel

- Commit los cambios de TypeScript corregidos

- Push a la rama correspondiente (develop o main)

- Vercel detectara el push y ejecutara el build automaticamente

### Paso 5: Deploy Backend en VPS

- Conectarse al VPS via SSH

- git pull en el directorio del backend

- npm install (si hay nuevas dependencias)

- npm run build

- Reiniciar el servicio (pm2 restart o systemctl restart)

## Nuevas Funcionalidades Incluidas

Esta actualizacion incluye las siguientes mejoras para el cliente:

- Tratamientos por Profesional: Cada profesional puede gestionar su propio catalogo de tratamientos con precios, indicaciones y procedimientos.

- Stock Multi-tenant: Inventario, lotes y ordenes de compra ahora estan asociados a cada profesional de forma independiente.

- Mensajes Internos v2: Sistema mejorado de comunicacion interna entre usuarios del sistema.

- Reportes de Facturacion: Nuevos graficos y metricas en el modulo de finanzas.

## Checklist Pre-Deploy

| OK | Errores de TypeScript corregidos |
| --- | --- |
| OK | Backend compila correctamente |
| [ ] | Verificar estado de migraciones en Supabase |
| [ ] | Sincronizar migraciones si es necesario (prisma migrate resolve) |
| [ ] | Hacer backup de la base de datos antes del deploy |
| [ ] | Deploy frontend en Vercel |
| [ ] | Deploy backend en VPS |
| [ ] | Verificar que el cliente puede acceder a nuevas funciones |